«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «УК «Надежда»

___________________ В.В. Борзых

«_____» _______________20____ г.

М.П.

Мероприятия

направленные на благоустройство территории и поддержание

технического состояния паркинга ЖК «Надежда» на 2021 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена люминесцентных ламп на светодиодные | Январь - декабрь | Тугов Н.Ф. Суслов И.П. |  |
| 2 | Запуск в эксплуатацию системы допуска и контроля в паркинге 2 очереди | Май - декабрь | Коротаев А.А. Тугов Н.Ф. Суслов И.П. |  |
| 3 | Монтаж и установка системы видеонаблюдения в паркинге 1 и 2 очереди. | Апрель- -ноябрь | Коротаев А.А. Тугов Н.Ф. Суслов И.П. |  |
| 4 | Проведение гидроизоляционных работ в паркинге1 и 2 очереди. | Январь - декабрь | Коротаев А.А. Суслов И.П. |  |
| 5 | Ремонт дорожного покрытия в паркинге 1 и 2 очереди | Май - октябрь | Коротаев А.А. Суслов И.П. |  |
| 6 | Замена и прочистка труб ливневой канализации. | Май - декабрь | Коротаев А.А. Суслов И.П. |  |
| 7 | Покраска и оштукатуривание стен и колонн в паркинге 1 и 2 очереди. | Май - октябрь | Суслов И.П. |  |
| 8 | Устройство сливных лотков в паркинге 1 и 2 очереди. | Апрель - сентябрь | Коротаев А.А. Суслов И.П. |  |
| 9 | Приобретения инвентаря для уборки паркинга | Январь - декабрь | Коротаев А.А. Суслов И.П. |  |
| 10 | Приобретение и установка «Лежачих полицейских» | Май - ноябрь | Коротаев А.А. Суслов И.П. |  |
| 11 | Приобретение дренажных насосов для паркинга 2 очереди | Май - ноябрь | Коротаев А.А. Суслов И.П. |  |

Составил:

Менеджер паркинга  ООО «УК «Надежда» ______________ И.П.Суслов

Согласовано:

Технический директор  ООО «УК «Надежда»  ______________ А.А.Коротаев