«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «УК «Надежда»

В.В. Борзых

«	»______________20 ____ г.

М.П.

МЕРОПРИЯТИЯ

Направленные на благоустройство территории и поддержание технического состояния мест общего пользования ЖК «Надежда»

на 2021 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести ремонт автоотбойников на внутридомовой территории ЖК | Август | Махарадзе И.К. |  |
| 2 | Восстановить плиточное покрытие на фасадах зданий 99, 99А, 99Б, 97А, 97, 99В | Май - сентябрь | Махарадзе И.К.. |  |
| 3 | Провести ремонт кашпо на территории ЖК. | Апрель | Махарадзе И.К. |  |
| 4 | Провести озеленение территории (высадка дополнительно многолетних кустарников, цветочной рассады) | Май | Махарадзе И.К. |  |
| 5 | Провести ремонт МАФ и оборудования детских площадок | Май - сентябрь | Махарадзе И.К. |  |
| 6 | Заменить защитную сетку на ограждениях детских площадок в комплексе | Апрель – май | Махарадзе И.К. |  |
| 7 | Провести ремонт ограждений тротуаров жилого комплекса и их покраску | Апрель - июнь | Махарадзе И.К. |  |
| 8 | Провести ремонт асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров с частичной заменой бордюрного камня на внутридомовой территории | Июнь - август | Коротаев А.А. Махарадзе И.К С привлечением подрядной организации. |  |
| 9 | Провести поддерживающий ремонт дверей входной группы и переходных лоджий в ЖК. | Январь- декабрь | Махарадзе И.К. |  |
| 10 | Провести ремонт плиточного покрытия входной группы и МОП ЖК согласно поданным заявкам (дома №№ 99А, 97А, 95) | Апрель - ноябрь | Махарадзе И.К. |  |
| 11 | Провести ремонт ограждений на кровлях нежилых помещений и уборку мусора | Апрель - октябрь | Махарадзе И.К. |  |
| 12 | Провести ремонт парапетов на крыше дома № 97 | Апрель - октябрь | Махарадзе И.К. |  |
| 13 | Провести косметический ремонт лифтовых холлов домов №№ 97, 97А, 99Б | Апрель - июнь | Махарадзе И.К. |  |
| 14 | Восстановить ограждение газоно домов №№ 93, 95 | Апрель - май | Махарадзе И.К. |  |
| 15 | Произвести ремонт бордюрного камня во внутридомовой территории домов №№ 97, 97А, 95, 95А | Май - сентябрь | Махарадзе И.К. |  |
| 16 | Провести покраску бордюрного камня внутридомовой территории | Апрель - май | Махарадзе И.К. |  |

Составил:

Менеджер по эксплуатации ООО «УК «Надежда» __________________ И.К. Махарадзе

Согласовано:

Технический директор  ООО «УК «Надежда»  ______________А.А. Коротаев